RENOVATIEMASTERPLAN

RESIDENTIE {naam_hoofdletters}

{%fotohoofd}

{straat_hoofdletters} {nummer} – {postcode} {gemeente_hoofdletters}

| Opdracht: | Renovatiemasterplan Residentie {naam} volgens overeenkomst VME-ABG dd. {datumverslag} |
| --- | --- |
| Opdrachtgever: | {opdrachtgever} |
| Voor wie handelt: | {syndicus} |
| Dossiernummer: | {dossiernummer} |
| Versie: | {versie} |
| Projectingenieur RMP: | {projectingenieur} |
| Ondersteuning studie | {studie} |

VERSIEBEHEER

| Versie | Datum | Actor | Omschrijving |
| --- | --- | --- | --- |

LEESWIJZER

Dit voorbeelddossier illustreert de wijze waarop ABG een renovatiemasterplan voor een appartementsgebouw opbouwt. De aanpak vertrekt vanuit een objectieve basismeting en conditiestaat van het gebouw, gevolgd door de uitwerking van een instandhoudingsscenario met meerjarenonderhoudsplanning. Vervolgens wordt een duurzaam renovatiescenario richting 2050 uitgewerkt, met aandacht voor kostenraming, energie-impact, total cost of ownership, fasering en de procesmatige begeleiding van de VME.

Het dossier is gebaseerd op een reële gevel- en betonstudie uitgevoerd door ABG en werd voor deze offerte uitgebreid/aangepast met bijkomende onderdelen conform de technische voorschriften en beoordelingscriteria van het VEKA-bestek. Het document toont daarmee zowel de technische diepgang als de geïntegreerde werkwijze waarmee ABG, renovatiemasterplannen benadert.

Bij gunning van de opdracht zal ABG deze methodiek, samen met haar volledige projectteam, verder verfijnen en projectspecifiek toepassen op de concrete appartementsgebouwen waarvoor een renovatiemasterplan wordt aangevraagd.

- INHOUDSTAFEL

1.	INLEIDING	4

1.1.	OPDRACHTBESCHRIJVING	4

1.2.	PROJECTIDENTIFICATIE	4

2.	WETTELIJK KADER	6

2.1.	RENOVATIEVERPLICHTING VOOR RESIDENTIËLE GEBOUWEN	6

2.2.	NIEUWE ENERGIENORM VANAF 2030	6

2.3.	SUBSIDIE OPSTELLEN RENOVATIEMASTERPLAN VEKA	7

2.4.	EPB-EISEN BIJ RENOVATIE	8

3.	RENOVATIEMASTERPLAN INVULLING	8

3.1.	CONDITIESTAAT	8

3.1.1.	CONDITIESTAAT – GEDEELTE BOUWKUNDE	12

3.1.2.	CONDITIESTAAT – GEDEELTE INSTALLATIES	14

3.1.3.	CONDITIESTAAT – GEDEELTE VEILIGHEID EN WOONKWALITEIT	17

3.1.4.	CONDITIESTAAT – GEDEELTE ENERGIE	23

3.1.5.	CONDITIESTAAT – TOTAALSAMENVATTING	30

3.1.6.	VASTGOEDWAARDE	32

3.2.	INSTANDHOUDINGSSCENARIO	34

3.2.1.	ONDERHOUD EN VERPLICHTE KEURINGEN	36

3.2.2.	INSTANDHOUDINGSMAATREGELEN	36

3.2.3.	ENERGIE- EN BESPARINGSANALYSE	38

3.2.4.	FINANCIËLE ANALYSE	38

3.2.5.	OVERZICHT INSTANDHOUDINGSSCENARIO EN TIJDSLIJN	39

3.3.	DUURZAME RENOVATIESCENARIO	40

3.3.1.	UITGANGSPUNTEN EN ONTWERPPRINCIPES	40

3.3.2.	ONDERHOUD BINNEN HET DUURZAAM SCENARIO	40

3.3.3.	ENERGETISCHE RENOVATIEMAATREGELEN	40

3.3.4.	ENERGIE- EN BESPARINGSANALYSE	46

3.3.5.	FINANCIËLE ANALYSE EN TCO	47

3.3.6.	OVERZICHT DUURZAAM RENOVATIESCENARIO 2026-2050	47

3.4.	VERGELIJKING SCENARIO’S	48

3.4.1.	INTERPRETATIE VAN DE VERGELIJKING	48

4.	CONCLUSIE	49

4.1.	MEERWAARDE INSTANDHOUDINGSSCENARIO	49

4.2.	MEERWAARDE DUURZAAM RENOVATIESCENARIO	49

4.3.	ZEKER UIT TE VOEREN WERKEN	49

4.4.	PRAKTISCH AANBEVOLEN SCENARIO 3	49

4.5.	VERVOLGSTAPPEN VOOR VME	49

5.	BIJLAGEN	50

# INLEIDING

## OPDRACHTBESCHRIJVING

Deze studie werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen en technische voorschriften van het actuele bestek voor de opmaak van renovatiemasterplannen voor Verenigingen van Mede-Eigenaars (VME’s) van appartementsgebouwen, zoals uitgegeven door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).

Het renovatiemasterplan volgt de in het bestek vastgelegde methodiek en omvat onder meer de analyse van de bestaande conditiestaat, de beoordeling van de relevante bouwkundige, installatietechnische, energetische en veiligheidsaspecten, alsook de uitwerking van mogelijke renovatie- en instandhoudingsscenario’s voor het gebouw.

## PROJECTIDENTIFICATIE

{%fotoindentificatie}

ALGEMENE KENMERKEN:

- Ligging: {straat} {nummer}, {postcode} {gemeente}

- {bouwlagen}

- {appartement_per_verdiep}

- Hoofdafmetingen gebouw: {hoofdafmetingen}

- Hoogte bovenste vloerplaat: {hoogte_bovenste_vloerplaat}

- Dragende structuur gebouw: {draagstructuur}

- Gevelafwerking: {gevelafwerking}

- {#extra_kenmerken}

- {#titel}{titel}: {/titel}{waarde}

- {/extra_kenmerken}

SITUATIESCHETS

| Bouwjaar: | {bouwjaar} |
| --- | --- |
| Renovatie: | {renovatie} |
| Plannen/historiek: | {plannen/historiek} |
| Kadastrale info: | {kadastraleinfo} |

Residentie {naam} is gelegen in de {straat} en bevindt zich dus dicht van de Noordzee (< 500 m). De te onderzoeken betonnen elementen bevinden zich in een agressieve zeeomgeving, komen in contact met zeelucht en zijn onderhevig aan vorst. De belangrijkste te verwachten aantastingsmechanismen waaraan ze worden blootgesteld zijn: corrosie geïniteerd door chloriden uit zeewater, corrosie geïnitieerd door carbonatatie en aantasting door vorst-dooicycli.

ONTVANGEN DOCUMENTEN

Bij aanvang van de studie ontvingen wij volgende documenten:

- {#ontvangen_documenten}

- {naam}

- {/ontvangen_documenten}

Deze documenten werden geraadpleegd bij het opstellen van het renovatiemasterplan.

PLAATSBEZOEKEN ABG

Voor kennismaking met het gebouw en de analyse van de conditiestaat voerde ABG onderstaande plaatsbezoeken uit:

| Datum | Inspecteur | Reden |
| --- | --- | --- |
| {#plaatsbezoeken} {datum} | {#personen} {naam} {/personen} | {reden} {/plaatsbezoeken} |

# WETTELIJK KADER

## RENOVATIEVERPLICHTING VOOR RESIDENTIËLE GEBOUWEN

Sinds 1 januari 2023 geldt de renovatieverplichting voor residentiële gebouwen, dus voor eengezinswoningen en appartementen.

Alle woningen en appartementen die vanaf 2023 zijn aangekocht met label E of F, moeten verplicht gerenoveerd worden naar label D of beter, binnen een bepaald aantal jaren na aankoop (of andere overdracht).

Nieuwe eigenaars van energieverslindende woongebouwen (met een EPC-label E of F) worden verplicht om binnen de 6 jaar na aankoop (of andere overdracht (open definitie)) of na vestigen van erfpacht of opstalrecht, de woning grondig energetisch te renoveren tot minimaal EPC-label D. Dit moet bewezen worden met een nieuw EPC.

De termijn van 6 jaar start op de datum van het verlijden van de authentieke akte of op de datum van het vestigen van het opstalrecht of de erfpacht. Voorbeeld: als de akte verleden werd op 1 februari 2024 dan moet voor 1 februari 2030 aan de verplichting voldaan zijn. (Opgelet: de renovatieverplichting is voor zowel de lopende als de nieuwe overdrachten verhoogd van 5 jaar naar 6 jaar.)

## NIEUWE ENERGIENORM VANAF 2030

Naast de renovatieverplichting voor nieuwe eigenaars geldt vanaf 1 januari 2030 de nieuwe energienorm. Dat is een nieuw onderdeel van de minimale woningkwaliteitsnormen. Woningen die verhuurd worden moeten vanaf dan een minimaal EPC-label halen, dat geleidelijk aan verstrengt.

De minimale dakisolatienorm en de dubbelglasnorm maken ondertussen al deel uit van het woningkwaliteitsbeleid. Vanaf 2030 komt er ook een minimaal EPC-label dat geleidelijk aan verstrengt. Het aanscherpen van deze maatregel zal gefaseerd gebeuren met mijlpalen in 2030, (2035) en 2040.

Daarbij is er een onderscheid tussen enerzijds open en halfopen woningen en anderzijds rijhuizen en appartementen. Voor rijwoningen en appartementen is de norm strenger, omdat zij een kleiner warmteverliesoppervlakte hebben.

Onderstaande tekeningen maken duidelijk welke EPC-norm tegen wanneer moet behaald worden (specifiek voor appartementsgebouwen).

Het minimaal EPC-label zal gelden vanaf 1 januari 2030. Dit geeft aan eigenaars van woningen die niet voldoen nog voldoende tijd om het nodige energielabel te behalen. Een woning die tegen dan niet aan de EPC-norm beantwoordt, krijgt daarvoor een gebrek van categorie II op het technisch verslag waarmee woningcontroleurs de kwaliteit van woningen controleren en kan dus ongeschikt verklaard worden. Uiteraard is het afleveren van een conformiteitsattest niet mogelijk en mag zo’n woning ook niet meer verhuurd worden.

## SUBSIDIE OPSTELLEN RENOVATIEMASTERPLAN VEKA

Om de renovatie van appartementsgebouwen te faciliteren, ondersteunt de Vlaamse overheid Verenigingen van Mede-Eigenaars (VME) financieel bij het opstellen van een renovatiemasterplan voor appartementsgebouwen. Het doel van het renovatiemasterplan is om een totaalrenovatieadvies te geven aan de VME, zodat ze via een onderbouwde aanpak het gebouw toekomstbestendig kan maken. VEKA voorziet een subsidie van 60% (max. 12.000 euro) voor de opmaak van renovatiemasterplan voor VME.  Bij de uitwerking van het renovatiemasterplan dient het studiebureau de technische voorschriften die in het bestek van het raamcontract opgenomen werden te volgen.

Het renovatiemasterplan dient als een stappenplan voor de VME om de kwaliteit, veiligheid, comfort en energieprestatie van het gebouw te verbeteren. Hierbij wordt rekening gehouden met de middellange en lange termijn van het gebouw en wordt een geïntegreerde aanpak op vlak van onderhoud en renovatiemaatregelen uitgewerkt.

Het renovatiemasterplan bestaat uit 3 delen:

- Een analyse van de conditiestaat

- Een 	meerjarenonderhoudsplan 	(instandhoudingsscenario) 	gebaseerd 	op 	een conditiestaatmeting/basismeeting

- Een duurzaam renovatiescenario voor een integrale stapsgewijze renovatie richting fossielvrije appartementsgebouwen die beantwoorden aan de langetermijndoelstellingen 2050

Bij de tweede stap wordt eerst het instandhoudingsscenario uitgewerkt. In dit scenario wordt op basis van de conditiestaat aangegeven welke onderhoudsmaatregelen, vervangingsinvesteringen en wettelijke verplichte investeringen noodzakelijk zijn in de periode tot 2050. Dit scenario kan beschouwd worden als het minimum, vereiste investeringsplan waarbij geen andere energetische investeringen worden gedaan buiten de wettelijk verplichte ingrepen (dakisolatie, dubbelglas). Vervolgens wordt een energie- en besparingsanalyse gemaakt van dit scenario en de toegevoegde meerwaarde wordt gesimuleerd.

De derde stap is de opmaak van een duurzaam renovatiescenario waarbij de VME de ambitie heeft om het gebouw volledig ‘future proof’ te maken volgens de energetische doelstellingen van de Europese Unie in 2050. Hierbij wordt gekozen voor ingrepen die de energieprestatie, woonkwaliteit en het comfort sterk verbeteren. Ook voor dit scenario wordt een energie- en besparingsanalyse gemaakt en de toegevoegde meerwaarde gesimuleerd. Hierna worden beiden scenario’s vergeleken met elkaar op basis van de uit te voeren werken, de energie- en besparingsanalyse en de financiële analyse.

## EPB-EISEN BIJ RENOVATIE

Alle gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan, moeten aan bepaalde energieprestatienormen voldoen. Die normen worden de EPB-eisen genoemd. EPB staat voor 'Energieprestatie en Binnenklimaat'.

# RENOVATIEMASTERPLAN INVULLING

## CONDITIESTAAT

De conditiemeting combineert visuele inspectie, documentanalyse, destructieve en niet-destructieve metingen, en engineering judgement. Voor de bouwkundige en installatietechnische onderdelen wordt de NEN 2767-logica gebruikt als communicatieve schaal, aangevuld met een BOEI-bril: Brandveiligheid, Onderhoud, Energie en Inzicht in regelgeving. De score is geen loutere esthetische beoordeling, maar een combinatie van ernst, intensiteit, omvang en risico op vervolgschade.

Voor de evaluatie van de resterende technische levensduur vermeldt ABG expliciet welke bronnen en aannames werden gebruikt. De levensduurinschatting is geen automatische tabelwaarde: de theoretische levensduur wordt telkens gecorrigeerd op basis van blootstelling aan kustklimaat, onderhoudshistoriek, uitvoeringskwaliteit, visuele schade, meetresultaten, wettelijke conformiteit en samenhang met andere maatregelen. Dezelfde aannames worden gebruikt voor de opmaak van het MJOP, de scenariovergelijking en de TCO-analyse.

| Bron/ referentiekader | Gebruik binnen dit rapport |
| --- | --- |
| NEN 2767 | Gebruikt als schaal voor conditiestaat: ernst, intensiteit, omvang en risico op vervolgschade. |
| SBR - Levensduur van bouwproducten, 2010 | Referentie voor indicatieve technische levensduur van bouwproducten en afwerkingssystemen. |
| Leefmilieu Brussel - Levenscyclus van gebouwen en hun componenten, 2016 | Controlebron voor bandbreedtes, vervangingscycli en levenscyclusdenken. |
| NBN EN 15459-1:2017/ EN 15459- methodiek | Gebruikt als referentiekader voor levenscycluskosten/TCO: initiële investering, vervanging, onderhoud, energie en restwaarde. |
| Buildwise-richtlijnen en technische voorlichtingen | Gebruikt voor bouwfysische randvoorwaarden, dak-/geveldetails, waterdichting, betonherstel en onderhoudscycli. |
| ABG-ervaringsdata kustgebouwen | Praktijkcorrectie voor maritieme blootstelling: chloridebelasting, slagregen, winddruk, zoutneerslag, UV en onderhoudsgevoeligheid. |

De analyse van de conditiestaat van het gebouw heeft tot doel een zo volledig en duidelijk mogelijk beeld te krijgen van de huidige toestand van de residentie. Deze analyse gebeurt op basis van vier aspecten: bouwkundig, installaties, veiligheid & woonkwaliteit en energie.

Per aspect wordt, op basis van de ontvangen documenten, een plaatselijke inspectie en, indien nodig, bijkomend al dan niet destructief onderzoek, een beoordeling gemaakt van de huidige toestand. Hierbij worden minstens de verplichte deelaspecten uit het bestek opgenomen, aangevuld met de gekozen optionele deelaspecten.

De onderzochte elementen worden geëvalueerd en getoetst aan de geldende wet- en regelgeving en aan de toepasselijke technische voorschriften.

De conditiemeting van de bouwkundige en installatietechnische elementen is deels gebaseerd op de NEN 2767. Deze Nederlandse norm beschrijft een methodiek om gebreken per bouwdeel in kaart te brengen op basis van de ernst, intensiteit en omvang van het gebrek. Elk afzonderlijk gebrek krijgt een deelconditie toegewezen. Wanneer meerdere gebreken betrekking hebben op één bouwdeel, worden deze geaccumuleerd tot één globale conditiescore. Hieronder wordt de gradering van de conditiescores toegelicht.

| Score | Conditie | Interpretatie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Uitstekend | Geen of verwaarloosbare veroudering |
| 2 | Goed | Beginnende veroudering, preventief onderhoud volstaat |
| 3 | Redelijk | Plaatselijke gebreken, planmatig onderhoud voorzien |
| 4 | Matig | Regelmatige gebreken; verhoogd risico op vervolgschade |
| 5 | Slecht | Functie of veiligheid komt onder druk; ingreep prioritair |
| 6 | Zeer slecht | Maximaal gebrekenbeeld; onmiddellijke maatregelen noodzakelijk |

De conditiescore wordt bepaald op basis van de omvang, intensiteit en ernst van de vastgestelde gebreken. Hieronder worden de conditiescores algemeen omschreven volgens de NEN 2767.

Conditiescore 1 – Uitstekende conditie

Er is geen of slechts zeer beperkte veroudering aanwezig. Gebreken aan bouwdelen als gevolg van veroudering komen niet of slechts zeer incidenteel voor. Installaties functioneren storingsvrij, zonder bedrijfsonderbrekingen als gevolg van uitval.

Conditiescore 2 – Goede conditie

Er is sprake van beginnende veroudering. Gebreken aan bouwdelen, zoals beperkte materiaalaantasting of veroudering van afwerklagen en componenten, komen slechts incidenteel voor. Installaties functioneren, op een enkele uitzondering na, storingsvrij.

Conditiescore 3 – Redelijke conditie

Het verouderingsproces is plaatselijk op gang gekomen. Bouwdelen vertonen lokaal gebreken aan afwerklagen, materialen of componenten. Het functioneren van installaties kan incidenteel worden verstoord, zonder dat dit het gebruik of het bedrijfsproces wezenlijk schaadt.

Conditiescore 4 – Matige conditie

Het verouderingsproces wordt regelmatig vastgesteld. Bouwdelen vertonen herhaaldelijk gebreken aan afwerklagen, materialen of componenten. Plaatselijk kunnen storingen optreden in het functioneren van het bouwdeel. Er kunnen regelmatig ernstige gebreken voorkomen die aanleiding kunnen geven tot functieverlies. De bedrijfszekerheid van installaties is slechts matig gewaarborgd, waardoor bedrijfsonderbrekingen kunnen voorkomen.

Conditiescore 5 – Slechte conditie

Het verouderingsproces is in belangrijke mate gevorderd en min of meer onomkeerbaar geworden. Bouwdelen vertonen aanzienlijke gebreken aan afwerklagen, materialen of componenten. De primaire functies van onderdelen die het functioneren van bouwdelen beïnvloeden, zijn niet langer gewaarborgd. Ook het functioneren van installaties is niet meer verzekerd. Er kunnen veel, vaak ernstige, gebreken voorkomen die leiden tot functieverlies. Regelmatige bedrijfsonderbrekingen zijn mogelijk.

Conditiescore 6 – Zeer slechte conditie

Er is sprake van een maximaal gebrekenbeeld. De conditie van het bouwdeel is dermate slecht dat deze niet langer onder conditiescore 5 kan worden geclassificeerd. Storingen in de functievervulling treden voortdurend op. Het bouwdeel is onbruikbaar en technisch rijp voor sloop.

| Conditiescore | Benaming | ABG-interpretatie voor VME-besluitvorming |
| --- | --- | --- |
| 1 | Uitstekende conditie | Geen actie buiten normaal onderhoud. |
| 2 | Goede conditie | Behouden, periodiek opvolgen en meenemen in onderhoud. |
| 3 | Redelijke conditie | Planmatig onderhoud of vervanging op middellange termijn; niet urgent maar wel budgetteren. |
| 4 | Matige conditie | Renovatie/ingreep opnemen in MJOP; uitstel leidt waarschijnlijk tot vervolgschade of hogere kosten. |
| 5 | Slechte conditie | Korte termijn actie; technisch einde levensduur of ernstige non-conformiteit. |
| 6 | Zeer slechte conditie | Onmiddellijke actie of buitengebruikstelling/veiligheidsmaatregel; technisch onaanvaardbaar. |

In de conditiemeting worden twee beoordelingsniveaus weergegeven: enerzijds de conditiescore, die de technische staat van het bouwdeel of object weergeeft, en anderzijds de risico-/prioriteitenindex (RPI), die aangeeft hoe dringend onderhoud, herstel of vervanging is.

De conditiescore geeft dus aan in welke toestand een element zich bevindt. De RPI geeft aanvullend aan hoe prioritair een ingreep is, rekening houdend met de mogelijke risico’s, gevolgschade en impact op veiligheid, gebruik en onderhoud.

| Parameter | Schaal | Interpretatie in dit rapport | Gebruik in beoordeling |
| --- | --- | --- | --- |
| Ernst (E) | Gering/ Serieus/ Ernstig | Technisch gewicht van het vastgestelde gebrek. Ernstig = veiligheidsrisico, waterinfiltratie, structurele degradatie, brandveiligheid of wettelijke non-conformiteit. | Bepaalt de basiszwaarte van de conditiescore. |
| Intensiteit (I) | 1 laag/ 2 matig/ 3 hoog | Mate waarin het gebrek lokaal, duidelijk of vergevorderd aanwezig is. | Corrigeert de conditiescore naar boven bij actieve/vergevorderde schade. |
| Omvang (O) | 1 zeer lokaal t.e.m. 5 algemeen | Verspreiding over het gebouw of over het betrokken bouwdeel. | Geeft aan of een lokale herstelling volstaat of een collectieve renovatie nodig is. |
| Conditie (C) | 1 uitstekend t.e.m. 6 zeer slecht | Samengestelde bouwdeelconditie op basis van ernst, intensiteit en omvang, aangevuld met leeftijd, blootstelling en meetresultaten. | Input voor MJOP, vervangingsmoment en TCO. |
| RPI/ prioriteit | 1 hoog/ 2 middel/ 3 laag | Risico-/prioriteitsindex op basis van veiligheid, wettelijke verplichting, technische vervolgschade, bedrijfszekerheid, klachtenonderhoud en beleving. | Bepaalt fasering: onmiddellijk, korte termijn, middellange termijn of lange termijn. |

OVERZICHT BOUWKUNDIGE ELEMENTEN EN BIJHORENDE HOEVEELHEDEN

### CONDITIESTAAT – GEDEELTE BOUWKUNDE

#### DAKEN

{#tonen_daken}

| Code | Bouwdeel/ installatie | Vastgesteld of waarschijnlijk gebrek | E-I-O-C | RPI | Foto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#daken_elementen}{code} | {bouwdeel} | {gebrek} | {eioc} | {rpi} | {%foto}{/daken_elementen} |

{/tonen_daken}

{#geen_daken_elementen}

Geen opmerkingen.

{/geen_daken_elementen}

#### BALKONS EN GEVEL

{#tonen_gevel}

| Code | Bouwdeel/ installatie | Vastgesteld of waarschijnlijk gebrek | E-I-O-C | RPI | Foto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#gevel_elementen}{code} | {bouwdeel} | {gebrek} | {eioc} | {rpi} | {%foto}{/gevel_elementen} |

{/tonen_gevel}

{#geen_gevel_elementen}

Geen opmerkingen.

{/geen_gevel_elementen}

#### TRAPHAL

{#tonen_traphal}

| Code | Bouwdeel/ installatie | Vastgesteld of waarschijnlijk gebrek | E-I-O-C | RPI | Foto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#traphal_elementen}{code} | {bouwdeel} | {gebrek} | {eioc} | {rpi} | {%foto}{/traphal_elementen} |

{/tonen_traphal}

{#geen_traphal_elementen}

Geen opmerkingen.

{/geen_traphal_elementen}

#### ONDERGRONDSE GARAGE

{#tonen_garage}

| Code | Bouwdeel/ installatie | Vastgesteld of waarschijnlijk gebrek | E-I-O-C | RPI | Foto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#garage_elementen}{code} | {bouwdeel} | {gebrek} | {eioc} | {rpi} | {%foto}{/garage_elementen} |

{/tonen_garage}

{#geen_garage_elementen}

Geen opmerkingen.

{/geen_garage_elementen}

#### SAMENVATTING CONDITIESTAAT GEDEELTE BOUWKUNDE

{conclusieconditiestaatbouwkunde}

| Gebrek | Locatie |
| --- | --- |
| {#gebrekenb}{gebrekb} | {locatieb}{/gebrekenb} |

### CONDITIESTAAT – GEDEELTE INSTALLATIES

#### SCHOUWEN EN VENTILATIEKOKERS

{#tonen_ventilatie}

| Code | Bouwdeel/ installatie | Vastgesteld of waarschijnlijk gebrek | E-I-O-C | RPI | Foto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#ventilatie_elementen}{code} | {bouwdeel} | {gebrek} | {eioc} | {rpi} | {%foto}{/ventilatie_elementen} |

{/tonen_ventilatie}

{#geen_ventilatie_elementen}

Geen opmerkingen.

{/geen_ventilatie_elementen}

#### ELEKTRICITEIT

{#tonen_elektriciteit}

| Code | Bouwdeel/ installatie | Vastgesteld of waarschijnlijk gebrek | E-I-O-C | RPI | Foto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#elektriciteit_elementen}{code} | {bouwdeel} | {gebrek} | {eioc} | {rpi} | {%foto}{/elektriciteit_elementen} |

{/tonen_elektriciteit}

{#geen_elektriciteit_elementen}

Geen opmerkingen.

{/geen_elektriciteit_elementen}

#### GASLEIDINGEN

{#tonen_gasleidingen}

| Code | Bouwdeel/ installatie | Vastgesteld of waarschijnlijk gebrek | E-I-O-C | RPI | Foto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#gasleidingen_elementen}{code} | {bouwdeel} | {gebrek} | {eioc} | {rpi} | {%foto}{/gasleidingen_elementen} |

{/tonen_gasleidingen}

{#geen_gasleidingen_elementen}

Geen opmerkingen.

{/geen_gasleidingen_elementen}

#### WATERLEIDINGEN

{#tonen_waterleidingen}

| Code | Bouwdeel/ installatie | Vastgesteld of waarschijnlijk gebrek | E-I-O-C | RPI | Foto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#waterleidingen_elementen}{code} | {bouwdeel} | {gebrek} | {eioc} | {rpi} | {%foto}{/waterleidingen_elementen} |

{/tonen_waterleidingen}

{#geen_waterleidingen_elementen}

Geen opmerkingen.

{/geen_waterleidingen_elementen}

#### AFVOERLEIDINGEN

{#tonen_afvoerleidingen}

| Code | Bouwdeel/ installatie | Vastgesteld of waarschijnlijk gebrek | E-I-O-C | RPI | Foto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#afvoerleidingen_elementen}{code} | {bouwdeel} | {gebrek} | {eioc} | {rpi} | {%foto}{/afvoerleidingen_elementen} |

{/tonen_afvoerleidingen}

{#geen_afvoerleidingen_elementen}

Geen opmerkingen.

{/geen_afvoerleidingen_elementen}

#### LIFT

{#tonen_lift}

| Code | Bouwdeel/ installatie | Vastgesteld of waarschijnlijk gebrek | E-I-O-C | RPI | Foto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#lift_elementen}{code} | {bouwdeel} | {gebrek} | {eioc} | {rpi} | {%imgData}{/lift_elementen} |

{/tonen_lift}

{#geen_lift_elementen}

Geen opmerkingen.

{/geen_lift_elementen}

#### SAMENVATTING CONDITIESTAAT GEDEELTE TECHNIEKEN

{conclusieconditiestaattechnieken}

| Gebrek | Locatie |
| --- | --- |
| {#gebrekent}{gebrekt} | {locatiet}{/gebrekent} |

### CONDITIESTAAT – GEDEELTE VEILIGHEID EN WOONKWALITEIT

Bij de beoordeling van de conditiestaat vormt veiligheid een essentieel aandachtspunt. Appartementsgebouwen evolueren doorheen de tijd, terwijl de verwachtingen inzake brandveiligheid, gebruiksveiligheid, technische installaties en toegankelijkheid aanzienlijk zijn aangescherpt. Oudere gebouwen voldoen daardoor niet altijd meer aan de huidige inzichten, normen en voorschriften. Mogelijke aandachtspunten zijn onder meer de brandcompartimentering, rookafvoer, vluchtwegen, branddetectie, elektrische installaties, noodverlichting, borstweringen, balustrades en valbeveiliging.

Binnen dit renovatiemasterplan wordt het gebouw daarom niet uitsluitend beoordeeld op zijn bouwkundige en energetische prestaties, maar ook op de mate waarin het veilig en comfortabel gebruikt kan worden door bewoners, bezoekers en onderhoudspersoneel. Daarbij wordt nagegaan waar risico’s aanwezig zijn, welke tekortkomingen prioritair moeten worden aangepakt en welke verbeteringen kunnen worden geïntegreerd in een gefaseerde renovatieaanpak.

Naast veiligheid is ook woonkwaliteit een belangrijk criterium. Bewoners verwachten vandaag een hoger niveau van comfort, gezondheid, gebruiksgemak en toekomstbestendigheid. Aspecten zoals vochtbeheersing, ventilatie, thermisch comfort, akoestiek, daglicht, toegankelijkheid, onderhoudsvriendelijkheid en de algemene belevingswaarde van de gemeenschappelijke delen bepalen in belangrijke mate de kwaliteit van het wonen.

Door veiligheidsrisico’s structureel aan te pakken en tegelijk de woonkwaliteit te verhogen, wordt het gebouw niet alleen veiliger en aangenamer in gebruik, maar ook duurzamer, beter beheerbaar en aantrekkelijker op lange termijn.

#### ALGEMEEN

BORSTWERINGEN: HOOGTE EN CONFORMITEIT

Geldende regelgeving en technische voorschriften

Bij renovatie of vervanging van balkonborstweringen dient rekening te worden gehouden met de bepalingen van NBN B 03-004. Voor balkons met een valhoogte vanaf 1,00 m tot minder dan 12,00 m bedraagt de minimale vereiste hoogte van de borstwering in principe 110 cm, gemeten vanaf de betreedbare zone of stilstandzone. Indien de borstwering een minimale dikte van 40 cm heeft, kan een minimale hoogte van 90 cm volstaan. Bij een valhoogte vanaf 12,00 m bedraagt de minimale hoogte 120 cm, ongeacht de dikte van de borstwering.

Naast de minimale hoogte zijn ook de geometrie, openingen en beklimbaarheid van belang. In het bijzonder moet rekening worden gehouden met volgende aandachtspunten:

- de borstwering mag geen aanleiding geven tot beklimming;

- openingen tussen verticale elementen moeten kleiner zijn dan 11 cm;

- openingen tussen horizontale elementen of andere openingen moeten eveneens kleiner zijn dan 11 cm, tenzij ander bepaald volgens de toepasselijke configuratie;

- niet-verticale elementen in de onderste zone, tussen 110 mm en 450 mm boven de vloerpas, mogen geen openingen groter dan 20 mm vertonen;

- horizontale openingen in het hoger gelegen deel, boven 450 mm, moeten beperkt blijven tot maximaal 18 cm.

Vastgestelde situatie

{vastgesteldesituatieborstweringen}

Conclusie en aanbeveling

{conclusieborstweringen}

DOORVALBEVEILIGING TER HOOGTE VAN LAGE RAMEN

Geldende regelgeving en technische voorschriften

Voor ramen met een lage borstwering of beperkte opstandhoogte dient rekening te worden gehouden met de bepalingen inzake gebruiksveiligheid en valpreventie, waaronder de voorschriften opgenomen in de Vlaamse Wooncodex, rubriek 233. Wanneer een raam zich op een hoogte bevindt waarbij een valrisico bestaat, moet voldoende bescherming tegen doorvallen aanwezig zijn. Dit kan worden voorzien door een vaste borstwering, een conforme balustrade, veiligheidsglas of een gelijkwaardige doorvalbeveiliging, afhankelijk van de concrete raamconfiguratie, gebruikssituatie en valhoogte.

Vastgestelde situatie

{vastgesteldesituatiedoorvalbeveiliging}

Conclusie en aanbeveling

{conclusiedoorvalbeveiliging}

VALBEVEILIGING OP PLATTE DAKEN

Geldende regelgeving en technische voorschriften

Bij technische platte daken die niet publiek toegankelijk zijn, maar wel betreden worden voor inspectie, onderhoud of herstellingen, moet het valrisico worden beoordeeld zodra er werkzaamheden plaatsvinden op hoogte of in de nabijheid van een dakrand, lichtkoepel, doorvalgevoelige zone of andere opening. Vanaf een valhoogte van circa 2,00 m dienen passende maatregelen te worden voorzien om valgevaar te voorkomen. Dit kan gebeuren door middel van collectieve valbeveiliging, zoals dakrandbeveiliging, borstweringen of hekwerken, of door individuele valbeveiliging, zoals ankerpunten, levenslijnen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor individuele verankeringsvoorzieningen wordt onder meer verwezen naar NBN EN 795. Collectieve valbeveiliging geniet in principe de voorkeur, aangezien deze bescherming biedt zonder dat de gebruiker specifieke persoonlijke beschermingsmiddelen moet aansluiten. Individuele valbeveiliging kan een alternatief vormen wanneer collectieve beveiliging technisch, esthetisch of praktisch moeilijk realiseerbaar is, maar vereist duidelijke gebruiksinstructies, periodieke keuring en correcte toepassing door onderhoudspersoneel.

Vastgestelde situatie

{vastgesteldesituatievalbeveiliging}

Conclusie en aanbeveling

{conclusievalbeveiliging}

AANWEZIGHEID VAN LEVENSLIJNEN EN ANKERPUNTEN

Geldende regelgeving en technische voorschriften

Als aanvulling op, of in bepaalde gevallen als alternatief voor, collectieve valbeveiliging kan gebruik worden gemaakt van individuele valbeveiliging. Dit gebeurt doorgaans door middel van conforme ankerpunten, horizontale levenslijnen of andere verankeringssystemen waaraan persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen worden gekoppeld. Dergelijke systemen kunnen worden geplaatst langsheen dakranden, in de nabijheid van technische installaties of op strategische centrale posities op het dak, zodat onderhouds- en inspectiezones veilig bereikbaar zijn. Bij het ontwerp en de plaatsing dient onder meer rekening te worden gehouden met de dakconfiguratie, de valhoogte, de positionering ten opzichte van de dakrand, het bereik van de gebruiker en het vermijden van pendelgevaar. Daarnaast moeten de ankerpunten en levenslijnen voldoende mechanisch worden verankerd in een geschikte draagstructuur. De aansluitingen doorheen of op de dakafdichting moeten duurzaam en waterdicht worden uitgevoerd om infiltraties en gevolgschade aan de dakopbouw te vermijden. De systemen moeten bovendien duidelijk geïdentificeerd, gedocumenteerd en periodiek gekeurd worden overeenkomstig de toepasselijke voorschriften en de richtlijnen van de fabrikant.

Vastgestelde situatie

{vastgesteldesituatielevenslijnen}

Conclusie en aanbeveling

{conclusielevenslijnen}

VEILIGHEIDSBEGLAZING

Geldende regelgeving en technische voorschriften

De norm NBN S 23-002 en het addendum NBN S 23-002/A1:2010 bepalen de toepassingsvoorwaarden voor veiligheidsglas in gebouwen, met als doel het risico op lichamelijke letsels bij glasbreuk of impact te beperken. Deze norm is van toepassing op situaties waar beglazing voorkomt in de bouw en waar, afhankelijk van de positie, afmetingen en gebruikscontext, een risico bestaat voor personen.

Veiligheidsbeglazing kan bestaan uit gehard glas, gelaagd glas of een combinatie van beide. Bij breuk beperkt deze beglazing het risico op snijwonden, doorvallen of vallende glasscherven. Veiligheidsbeglazing is onder meer aangewezen of vereist ter hoogte van lage ramen, beglazing tot op vloerniveau, deuren, borstweringen, circulatiezones en andere plaatsen waar personen rechtstreeks met de beglazing in contact kunnen komen. In het bijzonder moet aandacht worden besteed aan raamopeningen waarbij de borstweringshoogte beperkt is of ontbreekt. Wanneer de borstwering lager is dan circa 90 cm, of wanneer de beglazing zelf een doorvalwerende functie vervult, moet worden nagegaan of de aanwezige beglazing voldoet aan de vereisten inzake letselbeperking en doorvalveiligheid.

Vastgestelde situatie

{vastgesteldesituatieveiligheidsbeglazing}

Conclusie en aanbeveling

{conclusieveiligheidsbeglazing}

#### BRANDVEILIGHEID

Geldende regelgeving en technische voorschriften

Het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan gebouwen moeten voldoen — hierna het KB Basisnormen — vormt vandaag de belangrijkste referentie voor de brandveiligheid van gebouwen.

Voor bestaande gebouwen is het KB Basisnormen evenwel niet steeds rechtstreeks van toepassing. Dit geldt onder meer voor:

- middelhoge gebouwen en hoge gebouwen waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend vóór 26/05/1995;

- lage gebouwen waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend vóór 01/01/1998.

Aangezien het gebouw een middelhoog gebouw betreft met bouwjaar 1964, valt het gebouw niet rechtstreeks onder het toepassingsgebied van het KB Basisnormen. Niettemin wordt het KB Basisnormen in de praktijk beschouwd als een belangrijke technische referentie voor de beoordeling van brandveiligheid, aangezien het een gestructureerd kader biedt voor onder meer compartimentering, evacuatie, brandweerstand, rookafvoer, branddetectie, signalisatie en bereikbaarheid voor interventiediensten.

In het kader van dit renovatiemasterplan werd daarom een quickscan brandveiligheid uitgevoerd op ../../2025, opgebouwd volgens de structuur en aandachtspunten van het KB Basisnormen. Deze quickscan werd aangevuld met relevante principes uit andere gangbare regelgeving en technische voorschriften, waaronder de Codex Welzijn op het Werk, toepasselijke normen en gangbare praktijkrichtlijnen inzake brandpreventie.

Vastgestelde situatie en beoordeling

{vastgesteldesituatiebrandveiligheid}

Aanbeveling

{aanbevelingbrandveiligheid}

#### ASBESTVEILIGHEID

Geldende regelgeving en technische voorschriften

Voor gebouwen die vóór 2001 werden gebouwd, gelden specifieke verplichtingen met betrekking tot asbestinventarisatie en het asbestattest.

Bij de verkoop van een privatief deel, zoals een appartement, moet de eigenaar beschikken over een geldig asbestattest voor de privatieve delen. De inhoud van dit attest moet uiterlijk bij het ondertekenen van de onderhandse verkoopovereenkomst, zijnde de compromis, aan de kandidaat-koper worden meegedeeld.

Voor de gemeenschappelijke delen van gebouwen in mede-eigendom geldt een afzonderlijke verplichting. Verenigingen van Mede-Eigenaars moeten uiterlijk op 31 december 2026 beschikken over een asbestattest voor de gemeenschappelijke delen van gebouwen die vóór 2001 werden opgericht. Indien vóór deze datum reeds een asbestattest beschikbaar is, moet de inhoud ervan bij een overdracht eveneens worden meegedeeld aan de kandidaat verwerver.

Voor verhuur gelden andere verplichtingen. Op heden is een eigenaar niet verplicht om een asbestattest te laten opmaken voor een reeds verhuurd pand. Deze verplichting wordt algemeen van toepassing vanaf 2032 voor gebouwen die vóór 2001 werden gebouwd. Wanneer een woning of appartement opnieuw te huur wordt aangeboden aan nieuwe huurders, moet evenwel worden nagegaan of een asbestinventaris of asbestattest vereist is en of deze informatie aan de huurder moet worden bezorgd.

Vanaf 2032 moet elke eigenaar van een gebouw dat vóór 2001 werd gebouwd over een geldig asbestattest beschikken.

Vastgestelde situatie

{vastgesteldesituatieasbest}

Conclusie en aanbeveling

{conclusieasbest}

#### EE-NORMEN VLAAMSE WOONCODE

CONFORMITEIT DAKISOLATIE

Geldende regelgeving en technische voorschriften

Sinds 1 januari 2015 is in Vlaanderen de dakisolatienorm van toepassing. Deze norm bepaalt dat zelfstandige woningen en appartementen moeten beschikken over voldoende dakisolatie. Als minimale vereiste geldt een warmteweerstand van R = 0,75 m²K/W. De vereiste dikte van het isolatiemateriaal is afhankelijk van het type isolatie en de bijhorende lambdawaarde.

De dakisolatienorm heeft tot doel het warmteverlies via het dak te beperken en vormt een belangrijk onderdeel van de minimale energetische kwaliteit van woningen en appartementen. Bij appartementsgebouwen wordt daarbij bijzondere aandacht besteed aan de dakopbouw van de gemeenschappelijke delen en de mate waarin deze bijdraagt tot de energieprestatie van de onderliggende privatieve eenheden.

Vastgestelde situatie

{vastgesteldesituatiedakisolatie}

Conclusie en aanbeveling

{conclusiedakisolatie}

CONFORMITEIT DUBBELGLASNORM

Geldende regelgeving en technische voorschriften

Sinds 1 januari 2020 is de dubbelglasnorm verplicht voor elke woning en elk appartement in Vlaanderen. Deze norm bepaalt dat de ramen van de woonfuncties minimaal moeten zijn uitgerust met dubbele beglazing. Dubbele beglazing bestaat uit minstens twee glasplaten die luchtdicht met elkaar verbonden zijn, met daartussen een isolerende spouw.

De dubbelglasnorm is gericht op het beperken van warmteverliezen, het verbeteren van het thermisch comfort en het verhogen van de minimale woonkwaliteit. De norm is niet van toepassing op beglazing van gemeenschappelijke delen zoals inkomhallen, gangen, traphallen, technische lokalen of garages, tenzij deze ruimten deel uitmaken van een woonfunctie of rechtstreeks relevant zijn voor de beoordeling van een privatieve eenheid.

Vastgestelde situatie

{vastgesteldesituatiedubbelglasnorm}

Conclusie en aanbeveling

{conclusiedubbelglasnorm}

#### LIFTINSTALLATIE

Geldende regelgeving en technische voorschriften

Liftinstallaties moeten voldoen aan de toepasselijke regelgeving inzake veiligheid, preventieve inspecties, periodieke keuringen, risicoanalyse en verplichte modernisering. De eigenaar of beheerder van het gebouw staat in voor het veilig beheer van de liftinstallatie en moet ervoor zorgen dat de lift regelmatig wordt onderhouden en periodiek wordt gekeurd door een erkende externe dienst voor technische controle.

Voor bestaande liften dient bovendien een risicoanalyse beschikbaar te zijn. Op basis van deze analyse worden de aanwezige veiligheidsrisico’s beoordeeld en wordt bepaald welke moderniseringsmaatregelen noodzakelijk zijn. Mogelijke aandachtspunten zijn onder meer de nauwkeurigheid van het stoppen aan de verdiepingen, de beveiliging van deuren, de kooi- en schachtverlichting, noodcommunicatie, signalisatie, toegankelijkheid, bescherming tegen inklemming en de algemene bedrijfszekerheid van de installatie.

De keuringsverslagen, onderhoudsattesten en eventuele regularisatieverslagen vormen hierbij de basisdocumenten om na te gaan of de liftinstallatie voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften en of er openstaande opmerkingen of tekortkomingen aanwezig zijn.

Vastgestelde situatie

{vastgesteldesituatielift}

Conclusie en aanbeveling

{conclusielift}

#### ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Geldende regelgeving en technische voorschriften

De elektrische laagspanningsinstallatie van de gemeenschappelijke delen dient periodiek te worden gekeurd overeenkomstig het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, het AREI. Voor de gemeenschappelijke elektrische installatie geldt in principe een periodieke keuringsverplichting om de 5 jaar. Voor de privatieve elektrische installaties van appartementen geldt doorgaans een periodieke keuring om de 25 jaar, behoudens specifieke situaties zoals verkoop, wijziging, uitbreiding of verzwaring van de installatie.

Indien bij een keuring inbreuken of tekortkomingen ten opzichte van het AREI worden vastgesteld, moeten deze binnen de opgelegde termijn worden geregulariseerd. Na uitvoering van de aanpassingswerken dient, indien vereist, een herkeuring te worden uitgevoerd door een erkend keuringsorganisme.

Vastgestelde situatie

{vastgesteldesituatieelektrisch}

Conclusie en aanbeveling

{conclusieelektrisch}

#### TOEGANKELIJKHEID

Geldende regelgeving en technische voorschriften

Voor de beoordeling van de toegankelijkheid wordt rekening gehouden met het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid van 5 juni 2009, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 2 september 2009 en in werking getreden op 1 maart 2010, met latere wijzigingen van onder meer 18 februari 2011 en 21 september 2011.

Deze verordening bevat stedenbouwkundige voorschriften die tot doel hebben gebouwen, constructies en publiek toegankelijke delen van onroerende goederen beter bereikbaar en bruikbaar te maken voor personen met een functiebeperking. De bepalingen hebben onder meer betrekking op toegangen, circulatieruimten, niveauverschillen, deuren, hellingen, trappen, liften, parkeerplaatsen en sanitaire voorzieningen, voor zover deze binnen het toepassingsgebied van de verordening vallen.

Bij renovatie- of vergunningsplichtige werken aan appartementsgebouwen moet worden nagegaan in welke mate de toegankelijkheid van de gemeenschappelijke delen kan worden verbeterd. Daarbij gaat bijzondere aandacht uit naar de toegang tot het gebouw, de inkomzone, de circulatie naar de lift, de bereikbaarheid van de gemeenschappelijke ruimten en het gebruiksgemak voor bewoners, bezoekers en onderhoudspersoneel.

Vastgestelde situatie

{vastgesteldesituatietoegankelijkheid}

Conclusie en aanbeveling

{conclusietoegankelijkheid}

#### SAMENVATTING CONDITIESTAAT GEDEELTE VEILIGHEID EN WOONKWALITEIT

| Gebrek | Locatie |
| --- | --- |
| {#gebrekenv}{gebrekv} | {locatiev}{/gebrekenv} |

### CONDITIESTAAT – GEDEELTE ENERGIE

Om een duidelijk inzicht te krijgen in de energetische prestaties van het gebouw wordt een analyse uitgevoerd van het EPC van de gemeenschappelijke delen van de VME. Hierbij worden zowel de opbouw en isolatiegraad van de gebouwschil als de energieprestatie van de gemeenschappelijke technische installaties beoordeeld.

Daarnaast wordt de verdeling van de privatieve EPC-attesten binnen de residentie in kaart gebracht. Daarbij gaat bijzondere aandacht uit naar de energetisch meest kwetsbare appartementen, zoals appartementen onder het dak, boven onverwarmde ruimten, op hoekposities of met een groot aandeel buitengeveloppervlakte.

Op 	basis 	van 	de 	beschikbare 	EPC-gegevens 	en 	de 	gekende 	gebouwopbouw 	wordt 	vervolgens 	een warmteverliesanalyse opgesteld. Deze analyse maakt inzichtelijk via welke bouwdelen de grootste energieverliezen optreden en vormt de basis voor het bepalen van gerichte energetische verbetermaatregelen. Op die manier kan worden nagegaan welke ingrepen het grootste effect hebben op de energieprestatie, het thermisch comfort en de toekomstbestendigheid van het gebouw.

#### EPC GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN

Het EPC van de gemeenschappelijke delen werd ingevoerd in 2020 en is verplicht voor appartementsgebouwen die bestaan uit minstens twee gebouweenheden. Dit EPC beschrijft de energetische kenmerken van de gemeenschappelijke delen van het gebouw, waaronder het dak, de buitenmuren, de vloeren, de vensters, deuren en verlichting van de gemeenschappelijke ruimten, evenals de eventueel aanwezige collectieve technische installaties.

Het EPC gemeenschappelijke delen geeft een analyse van de opbouw en energetische kwaliteit van de gemeenschappelijke schildelen en technische installaties. Deze worden getoetst aan de referentiewaarden die aansluiten bij de langetermijndoelstelling 2050, waarbij maximaal wordt ingezet op een goed geïsoleerde gebouwschil, een beperking van warmteverliezen en een duurzame warmtevoorziening.

BESPREKING EPC VOOR RESIDENTIE

BESPREKING ENERGETISCHE PRESTATIES VOLGENS HET EPC GD

Onderstaande bespreking geeft per bouwdeel en per technische installatie weer in welke mate de bestaande toestand aansluit bij de energetische doelstellingen op lange termijn. De beoordeling gebeurt op basis van het EPC-attest van de gemeenschappelijke delen, aangevuld met de visuele vaststellingen en de gekende gebouwinformatie.

Legende:

Voldoet/ geen onmiddellijke opmerking

Aandachtspunt/ verder te onderzoeken

Voldoet niet aan de energiedoelstelling

- Gebouwschil

{dak_icoon} Daken – doelstelling U ≤ 0,24 W/m²K

{dak_tekst}

{#has_dak_aandachtspunt}

{dak_aandachtspunt_titel}{dak_aandachtspunt_tekst}

{/has_dak_aandachtspunt}

{buitenmuur_icoon} Buitenmuren – doelstelling U ≤ 0,24 W/m²K

{buitenmuur_tekst}

{#has_buitenmuur_aandachtspunt}

{buitenmuur_aandachtspunt_titel}{buitenmuur_aandachtspunt_tekst}

{/has_buitenmuur_aandachtspunt}

{venster_icoon} Vensters(beglazing en profiel) – doelstelling vensters U ≤ 1,50 W/m²K

{venster_tekst}

{#has_venster_aandachtspunt}

{venster_aandachtspunt_titel}{venster_aandachtspunt_tekst}

{/has_venster_aandachtspunt}

{beglazing_icoon} Vensters(beglazing en profiel) – doelstelling vensters U ≤ 1,00 W/m²K

{beglazing_tekst}

{#has_beglazing_aandachtspunt}

{beglazing_aandachtspunt_titel}{beglazing_aandachtspunt_tekst}

{/has_beglazing_aandachtspunt}

{deur_icoon} Deuren, poorten en panelen – doelstelling U ≤ 2,00 W/m²K

{deur_tekst}

{#has_deur_aandachtspunt}

{deur_aandachtspunt_titel}{deur_aandachtspunt_tekst}

{/has_deur_aandachtspunt}

{vloer_icoon} Vloeren – doelstelling U ≤ 0,24 W/m²K

{vloer_tekst}

{#has_vloer_aandachtspunt}

{vloer_aandachtspunt_titel}{vloer_aandachtspunt_tekst}

{/has_vloer_aandachtspunt}

- Technische installaties

{verwarming_icoon} Verwarming

{verwarming_tekst}

{#has_verwarming_aandachtspunt}

{verwarming_aandachtspunt_titel}{verwarming_aandachtspunt_tekst}

{/has_verwarming_aandachtspunt}

{sanitair_icoon} Sanitair warm water

{sanitair_tekst}

{ventilatie_icoon} Ventilatie

{ventilatie_tekst}

{koeling_icoon} Koeling en zomercomfort

{koeling_tekst}

{verlichting_icoon} Verlichting

{verlichting_tekst}

{#has_verlichting_aandachtspunt}

{verlichting_aandachtspunt_titel}{verlichting_aandachtspunt_tekst}

{/has_verlichting_aandachtspunt}

{zonneEnergie_icoon} Zonne-energie

{zonneEnergie_tekst}

{#has_zonneEnergie_aandachtspunt}

{zonneEnergie_aandachtspunt_titel}{zonneEnergie_aandachtspunt_tekst}

{/has_zonneEnergie_aandachtspunt}

- Algemene conclusie

{algemene_conclusie_epc}

#### EPC PRIVATIEVE KAVELS

Naast het EPC van de gemeenschappelijke delen worden ook de beschikbare EPC-attesten van de privatieve kavels geanalyseerd. Deze attesten geven inzicht in de energieprestatie van de individuele appartementen en maken duidelijk waar binnen het gebouw de grootste energetische kwetsbaarheden aanwezig zijn.

De energieprestatie van een privatieve kavel wordt beïnvloed door verschillende factoren, waaronder de ligging binnen het gebouw, het aandeel buitenmuren, de aanwezigheid van dak- of vloercontact met onverwarmde ruimten, de kwaliteit van het buitenschrijnwerk, de beglazing, de ventilatievoorzieningen en de individuele technische installaties voor verwarming en sanitair warm water.

Door de EPC-labels en energiescores van de privatieve kavels onderling te vergelijken, ontstaat een beter beeld van de spreiding binnen de residentie. Appartementen onder het dak, boven garages of bergingen, op hoekposities of met een groot geveloppervlak scoren daarbij doorgaans minder gunstig dan meer ingesloten appartementen.

Deze analyse vormt een belangrijke aanvulling op het EPC van de gemeenschappelijke delen. Ze laat toe om de impact van collectieve renovatiemaatregelen op de individuele appartementen beter in te schatten en om gericht te bepalen welke ingrepen nodig zijn om het gebouw stapsgewijs richting de langetermijndoelstelling 2050 te brengen.

Onderstaand overzicht bundelt de beschikbare EPC-attesten van de privatieve kavels. Op basis hiervan wordt een eerste interpretatie gemaakt van de energetische spreiding binnen het gebouw, het gemiddelde energielabel, de gemiddelde energiescore en de eventuele aanwezigheid van appartementen met renovatieplicht.

AFBEELDING OVERZICHT EPC-ATTESTEN PRIVATIEVE KAVELS + BESPREKING

#### RELEVANTE WETGEVING INZAKE RENOVATIEVERPLICHTINGEN

Renovatieverplichting bij verkoop of overdracht

Sinds 1 januari 2023 geldt in Vlaanderen een renovatieverplichting voor residentiële gebouwen. Deze verplichting is van toepassing op woningen en appartementen met een EPC-label E of F die worden overgedragen in volle eigendom, bijvoorbeeld bij verkoop of schenking, of waarbij een erfpacht- of opstalrecht wordt gevestigd of overgedragen.

Voor dergelijke wooneenheden moet binnen een termijn van 6 jaar na het verlijden van de authentieke akte, of na het vestigen van het erfpacht- of opstalrecht, een EPC-label D of beter worden behaald. De naleving van deze verplichting moet worden aangetoond aan de hand van een nieuw EPC-attest.

De renovatieverplichting geldt per afzonderlijke wooneenheid. In het geval van appartementsgebouwen betekent dit dat de verplichting van toepassing is op het individuele appartement dat wordt overgedragen, en niet automatisch op het volledige gebouw of op alle privatieve kavels binnen de VME. Wel kunnen voor de verbetering van het EPC-label werken noodzakelijk zijn aan gemeenschappelijke delen, zoals het dak, de gevel, het buitenschrijnwerk of collectieve technische installaties. Dergelijke wettelijk verplichte werken kunnen binnen de mede-eigendom met de vereiste meerderheid worden beslist.

In het Vlaamse regeerakkoord 2024-2029 werd aangekondigd dat de renovatieplicht beperkt zou blijven tot het huidige niveau van label D en dat het eerder voorziene verdere verstrengingspad vanaf 2028 zou worden afgeschaft. De verlenging van de uitvoeringstermijn naar 6 jaar werd intussen opgenomen in de actuele informatie van de Vlaamse overheid. Bij de verdere uitwerking van het renovatiemasterplan dient deze regelgeving evenwel blijvend opgevolgd te worden, aangezien aangekondigde beleidswijzigingen pas definitief zijn zodra zij juridisch in werking zijn getreden.

Voor VME {naam} betekent dit dat de beschikbare privatieve EPC-attesten moeten worden beoordeeld in functie van de huidige renovatieverplichting. Appartementen met label E of F die sinds 1 januari 2023 werden of worden overgedragen, vallen onder de renovatieplicht en moeten binnen de wettelijke termijn worden gerenoveerd tot minstens label D.

Minimale EPC-labelnorm bij verhuur vanaf 2030

Naast de renovatieverplichting bij overdracht wordt vanaf 1 januari 2030 een minimale EPC-labelnorm opgenomen binnen de Vlaamse woningkwaliteitsnormen. Deze norm is relevant voor woningen en appartementen die verhuurd worden.

Voor rijwoningen en appartementen wordt de minimale energieprestatie gefaseerd aangescherpt:

- vanaf 1 januari 2030: minimaal EPC-label D;

- vanaf 1 januari 2035: minimaal EPC-label C.

Deze minimale EPC-labelnorm wordt opgenomen in de technische verslagen waarmee woningcontroleurs de veiligheid, gezondheid en kwaliteit van woningen beoordelen. Indien een woning of appartement niet voldoet aan de minimale EPC-labelnorm, kan dit aanleiding geven tot een gebrek van categorie II. In dat geval kan de woning ongeschikt worden verklaard, kan geen conformiteitsattest worden afgeleverd en mag de woning niet langer verhuurd worden zolang niet aan de norm wordt voldaan.

De minimale EPC-labelnorm komt boven op de reeds bestaande energetische woningkwaliteitsnormen, zoals de dakisolatienorm en de dubbelglasnorm. Voor appartementsgebouwen is deze nieuwe energienorm bijzonder relevant, omdat de energieprestatie van privatieve kavels vaak sterk afhankelijk is van gemeenschappelijke gebouwdelen zoals daken, gevels, vloeren boven onverwarmde ruimten, buitenschrijnwerk en ventilatievoorzieningen.

Relevantie voor het renovatiemasterplan

In het kader van dit renovatiemasterplan worden de beschikbare EPC-attesten van de privatieve kavels geanalyseerd. Daarbij wordt nagegaan welke appartementen vandaag reeds voldoen aan de huidige en toekomstige energie-eisen, en welke kavels energetisch kwetsbaar zijn.

De analyse van de EPC-labels vormt een belangrijke basis voor het bepalen van de renovatiestrategie op gebouwniveau. Door tijdig in te zetten op de verbetering van de gemeenschappelijke gebouwschil en technische voorzieningen kan de VME vermijden dat individuele eigenaars of verhuurders op termijn geconfronteerd worden met moeilijk haalbare verplichtingen, hoge individuele renovatiekosten of beperkingen bij verkoop en verhuur.

#### BEREKENING VAN WARMTEVERLIEZEN

Om de energetische prestaties van het gebouw niet enkel kwalitatief, maar ook kwantitatief te beoordelen, wordt een warmteverliesanalyse opgesteld. Deze analyse brengt in kaart via welke bouwdelen en installaties warmte of energie verloren gaat, uitgedrukt in kWh per jaar.

De berekening vertrekt vanuit de beschikbare gegevens uit het EPC van de gemeenschappelijke delen, de ontvangen privatieve EPC-attesten en de gekende of aangeleverde verbruiksgegevens voor gas, elektriciteit, stookolie en andere energiedragers. Waar bepaalde gegevens niet beschikbaar zijn, worden onderbouwde aannames gehanteerd op basis van representatieve parameters of een voorzichtige worstcasebenadering.

In de nulmeting worden de belangrijkste verliesposten afzonderlijk beschouwd: daken, gevels, ramen, vloeren, infiltratieverliezen, sanitair warm water en installatiegebonden verliezen. Hierdoor wordt duidelijk welke onderdelen van het gebouw het grootste aandeel hebben in het totale energieverlies en welke ingrepen bijgevolg het meeste energetische rendement kunnen opleveren.

De warmteverliesanalyse vormt geen vervanging van een officieel EPC-attest, maar is een aanvullend rekeninstrument binnen het renovatiemasterplan. Ze wordt gebruikt om de impact van mogelijke renovatiemaatregelen te vergelijken en om de scenario’s op korte, middellange en lange termijn technisch en financieel te onderbouwen.

Uit de nulmeting blijkt dat vooral de gevels, ramen en installatiegebonden verliezen een belangrijk aandeel hebben in het totale energieverlies. Deze posten worden daarom als prioritaire aandachtspunten meegenomen in het duurzaam renovatiescenario.

WARMTEVERLIESANALYSE

#### SAMENVATTING CONDITIESTAAT – GEDEELTE ENERGIE

| Gebrek | Locatie |
| --- | --- |
| EPC/GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN |  |
| {#gebrekenepcgd}{gebrek} | {locatie}{/gebrekenepcgd} |
| EPC/PRIVATIEVE KAVELS |  |
| {#gebrekenepcpr}{gebrek} | {locatie}{/gebrekenepcpr} |

### CONDITIESTAAT – TOTAALSAMENVATTING

| Onderwerp | Aspect | Conditie |
| --- | --- | --- |
| Gedeelte bouwkunde |  |  |
| Gebouwschil | Buitenschilelementen (dak, gevel, vloer, ramen en deuren) | {icoon_buitenschil} |
|  | Betonrot | {icoon_betonrot} |
|  | Opstijgend vocht, aanwezigheid van hygroscopische zouten | {icoon_vocht} |
|  | Houtrot | {icoon_houtrot} |
|  | Koudebruganalyse en risico op condensatie en schimmels | {icoon_koudebrug} |
|  | Oververhitting/ Beschaduwing | {icoon_oververhitting} |
|  | Regendoorslag en waterinfiltratie | {icoon_regendoorslag} |
|  | Luchtdichtheid | {icoon_luchtdichtheid} |
| Stabiliteit | Visuele controle sterkteberekeningen draagstructuur (terrassen en balkons, verzakkingen, scheurvorming) | {icoon_stabiliteit} |
| Technische leidingen | Leidingen van alle nutsvoorzieningen | {icoon_nutsvoorzieningen} |
|  | Technische kokers | {icoon_koker} |
| Gedeelte technieken/installaties |  |  |
| Elektriciteit | Visueel nazicht (installatie en zekeringskasten) | {icoon_zekeringskasten} |
| Technische installaties | Visueel nazicht van de gemeenschappelijke technische installaties: HVAC, SWW en verlichting | {icoon_HVAC} |
| Gedeelte veiligheid en woonkwaliteit |  |  |
| Algemene veiligheid | Hoogte borstweringen | {icoon_borstweringen} |
|  | Valbeveiliging | {icoon_valbeveiliging} |
|  | Aanwezigheid levenslijnen, ankerpunten | {icoon_levenslijnen} |
|  | Aanwezigheid veiligheidsbeglazing | {icoon_veiligheidsbeglazing} |
| Asbestinventaris | Visuele inspectie op asbesthoudende elementen in de gemeenschappelijke delen | {icoon_asbest} |
| Brandveiligheid | Quickscan en evaluatie op de conformiteit KB’s | {icoon_quickscan} |
|  | Draagstructuren | {icoon_draagstructuren} |
|  | Compartimentering | {icoon_compartimentering} |
|  | Brandpreventieverslag | {icoon_brandpreventie} |
|  | Brandoverslag | {icoon_brandoverslag} |
|  | Evacuatiemogelijkheden: vluchtwegen en brandladders | {icoon_evacuatie} |
|  | Verluchting van de vluchttrappen en liftkoker | {icoon_vluchttrappen} |
|  | Signalisatie en veiligheidsverlichting | {icoon_signalisatie} |
|  | Aanwezigheid branddetectie en melding | {icoon_branddetectie} |
|  | Mobiele brandblusapparaten en muurhaspels | {icoon_muurhaspels} |
| EE-normen Vlaamse Wooncode | Conformiteit Vlaamse dakisolatienorm (2020) | {icoon_dakisolatie} |
|  | Conformiteit Dubbelglasnorm (2023) | {icoon_dubbelglas} |
| Elektriciteit | Nazicht elektrische schema’s | {icoon_elekschema} |
|  | Controle aanwezigheid keuring t.a.v. KB met minimale voorschriften inzake veiligheid | {icoon_keuring} |
| Liften | Conformiteit KB preventieve inspectie en risicoanalyse | {icoon_risico} |
| Toegankelijkheid | Conformiteit Vlaamse verordening m.b.t. toegankelijkheid | {icoon_toegang} |
| Gedeelte energie |  |  |
| EPC GD | Dak | {icoon_epc_dak} |
|  | Gevels | {icoon_epc_gevels} |
|  | Vensters gemeenschappelijk | {icoon_epc_vensters_gem} |
|  | Vloeren | {icoon_epc_vloeren} |
| EPC privatieve kavels | Vensters privatief | {icoon_epc_vensters_priv} |
|  | Ruimteverwarming | {icoon_verwarming} |
|  | Sanitair warm water | {icoon_sanitair} |
| Renovatieplicht | 2023 | {icoon_reno_2023} |
|  | 2028 | {icoon_reno_2028} |
|  | 2040 | {icoon_reno_2040} |
|  | 2045 | {icoon_reno_2045} |

### VASTGOEDWAARDE

Doel van de waardebepaling

In het kader van het renovatiemasterplan wordt een indicatieve inschatting gemaakt van de huidige vastgoedwaarde van de residentie. Deze waardebepaling heeft niet tot doel een officieel schattingsverslag te vervangen, maar vormt een nuttige referentie om de financiële impact van onderhouds- en renovatiescenario’s beter te kunnen beoordelen. De vastgoedwaarde wordt bepaald op basis van een vergelijkende marktanalyse. Hierbij worden appartementen geanalyseerd die tijdens de opmaak van het renovatiemasterplan te koop werden aangeboden in {gemeente} en die qua ligging, bouwperiode, oppervlakte, EPC-label en algemene typologie vergelijkbaar zijn met VME {naam}.

Methodiek

Voor de bepaling van de huidige waarde wordt gewerkt met een gemiddelde marktwaarde per vierkante meter. Deze wordt afgeleid uit een selectie van referentieappartementen in de omgeving. Vervolgens wordt deze gemiddelde prijs per m² toegepast op de representatieve gemiddelde oppervlakte van een appartement binnen VME {naam}.

De waarde van de volledige residentie wordt berekend als volgt:

gemiddelde prijs per m² × gemiddelde appartementoppervlakte × aantal appartementen

Voor VME {naam} wordt uitgegaan van:

- aantal appartementen: {aantal_appartementen}

- representatieve gemiddelde oppervlakte per appartement: {gem_opp_appartement}

- gemiddelde marktwaarde volgens referenties: {gem_marktwaarde}

Referenties

Onderstaande referenties zijn opgenomen als marktvergelijking voor appartementen in {gemeente} met een gelijkaardige ligging, schaal en typologie. De prijzen zijn indicatief en dienen uitsluitend als onderbouwing voor de waardesimulatie binnen dit renovatiemasterplan.

| Adres | Vraagprijs | Oppervlakte | Prijs per m² | Bouwjaar | EPC-label | EPC-score |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#referenties}{adres} | {vraagprijs} | {oppervlakte} | {prijs_per} | {bouwjaar} | {EPC_label} | {EPC_score} {/referenties} |

Berekening huidige vastgoedwaarde VME {naam}

Op basis van bovenstaande referenties bedraagt de gemiddelde marktwaarde afgerond {gem_marktwaarde}. Voor een representatief appartement van {gem_opp_appartement} resulteert dit in een gemiddelde marktwaarde van:

{gem_opp_appartement} × {gem_marktwaarde} = {tot_per_appartement} per appartement

Voor de volledige residentie met {aantal_appartementen} appartementen geeft dit volgende indicatieve waarde:

| Parameter | Waarde |
| --- | --- |
| Gemiddelde oppervlakte per appartement | {gem_opp_appartement} |
| Gemiddelde prijs per m² | {gem_marktwaarde} |
| Gemiddelde waarde per appartement | {tot_per_appartement} |
| Aantal appartementen | {aantal_appartementen} |
| Indicatieve totale vastgoedwaarde residentie | {tot_vastgoedwaarde} |

De huidige vastgoedwaarde van VME {naam} wordt op basis van deze benadering indicatief geraamd op afgerond:

{vastgoedwaarde_afgerond}

Evolutie van de vastgoedwaarde zonder renovatie

Om de toekomstige waardeontwikkeling van de residentie in kaart te brengen, wordt een simulatie gemaakt over een periode van 20 jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met twee tegengestelde effecten.

Enerzijds wordt uitgegaan van een algemene marktindexatie van 2% per jaar, die de verwachte evolutie van vastgoedprijzen op lange termijn benadert. Anderzijds wordt een verouderingsfactor toegepast. Deze houdt rekening met de technische slijtage van het gebouw, de toenemende onderhoudsnoden, de veroudering van de gebouwschil en technische installaties, en het feit dat energetisch minder performante gebouwen op termijn minder aantrekkelijk worden op de vastgoedmarkt.

Zonder grondige renovatie kan de residentie initieel nog mee evolueren met de algemene vastgoedmarkt. Op langere termijn zal de technische en energetische veroudering echter zwaarder doorwegen. Hierdoor vlakt de waardeontwikkeling af en kan de residentie, ondanks algemene marktgroei, relatief aan waarde verliezen ten opzichte van energetisch gerenoveerde gebouwen in de omgeving.

Impact van renovatiemaatregelen op de vastgoedwaarde

Bij uitvoering van renovatiemaatregelen wordt naast het behoud van de technische staat ook een meerwaarde-effect verwacht. Dit effect is afhankelijk van het type ingreep, de zichtbaarheid voor kandidaat-kopers, de impact op het EPC label, het comfortniveau en de algemene uitstraling van het gebouw.

Maatregelen met een directe invloed op de vastgoedwaarde zijn onder meer:

- renovatie en energetische verbetering van gevels;

- vernieuwing van buitenschrijnwerk en beglazing;

- dakrenovatie met bijkomende isolatie;

- verbetering van terrassen en balustrades;

- aanpak van betonherstellingen en waterdichtingen;

- verbetering van brandveiligheid en gebruiksveiligheid;

- integratie van energiezuinige installaties of hernieuwbare energie;

- verhoging van wooncomfort en esthetische kwaliteit.

In het jaar waarin renovatiemaatregelen worden uitgevoerd, wordt de berekende meerwaarde toegevoegd aan de geprojecteerde vastgoedwaarde. Deze meerwaarde wordt indicatief bepaald op basis van de investeringskost, vermenigvuldigd met een meerwaardefactor. De meerwaardefactor verschilt per maatregel: ingrepen die zichtbaar zijn, het EPC-label verbeteren of het comfort verhogen, hebben doorgaans een groter effect dan louter technische onderhoudsingrepen.

Conclusie

De huidige indicatieve vastgoedwaarde van VME {naam} wordt geraamd op circa {afgerond_miljoen} miljoen. Deze waarde is gebaseerd op een representatieve gemiddelde appartementwaarde van ongeveer {per_appartement_afgerond} en een totaal van {aantal_appartementen} appartementen.

Zonder structurele renovatie zal de waarde van het gebouw op korte termijn vermoedelijk nog mee evolueren met de algemene vastgoedmarkt. Op middellange en lange termijn zal de technische, esthetische en energetische veroudering echter een negatieve invloed hebben op de relatieve marktpositie van de residentie.

Een doordacht renovatiescenario draagt niet alleen bij tot het behoud van de bouwkundige staat, veiligheid en energieprestatie van het gebouw, maar ondersteunt ook de vastgoedwaarde op lange termijn. Vooral ingrepen aan de gebouwschil, terrassen, gevels, ramen en energetische prestaties zijn bepalend voor de toekomstige marktwaarde en verkoopbaarheid van de privatieve kavels.

## INSTANDHOUDINGSSCENARIO

Het instandhoudingsscenario geeft weer welke herstellingsmaatregelen, vervangingsinvesteringen, wettelijk verplichte ingrepen, keuringen en onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn om Residentie {naam} gedurende de komende 20 jaar functioneel, veilig en reglementair in stand te houden.

Dit scenario vertrekt vanuit de nulmeting en conditiestaat van het gebouw. Het doel is niet om het gebouw reeds volledig energetisch te renoveren richting 2050, maar wel om de noodzakelijke basisinvesteringen in kaart te brengen die vereist zijn om verdere technische degradatie, veiligheidsrisico’s, gevolgschade en waardeverlies te vermijden.

In dit scenario worden geen bijkomende energetische maatregelen opgenomen, behalve waar deze rechtstreeks voortvloeien uit wettelijke verplichtingen, technische noodzaak of beperkte onderhoudsoptimalisaties. Hierdoor vormt het instandhoudingsscenario de referentie- of minimumbasis waarmee het duurzaam renovatiescenario later kan worden vergeleken.

| Onderdeel | Inhoud binnen dit hoofdstuk |  | Relevantie voor VEKA/MJOP |
| --- | --- | --- | --- |
| Onderhoud | Periodieke onderhoudswerken en verplichte keuringen op basis van resterende levensduur en gekende onderhoudsnoden. |  | Inzicht in recurrente lasten en te reserveren budgetten. |
| Instandhoudingsmaatregelen | Eenmalige herstellingen en vervangingsinvesteringen voor bouwdelen, installaties, veiligheid en woonkwaliteit. |  | Remediëring van gebreken en wettelijke conformiteit. |
| Energie- en besparingsanalyse | Effect van het instandhoudingsscenario op EPC, warmteverlies en verbruik. |  | Objectieve vergelijking met duurzaam renovatiescenario. |
| Financiële analyse | Kostprijs, vastgoedimpact, waardeontwikkeling en TCO-indicatie. |  | Onderbouwde besluitvorming voor RVM en AV. |
| Tijdslijn | Planning van maatregelen per periode tot 2045/2050. |  | Gefaseerd investeringsplan en communicatie naar mede-eigenaars. |
| Kengetal |  | Waarde |  |
| Aantal appartementen |  | {aantal_appartementen} |  |
| Indicatieve huidige vastgoedwaarde residentie |  | {tot_vastgoedwaarde} |  |
| Gemiddelde waarde per appartement |  | {tot_per_appartement} |  |
| Eenmalige instandhoudingsmaatregelen, geïndexeerd tot uitvoeringsjaar |  | {totaal_ramingen} |  |
| Onderhoud en keuringen over 20 jaar, incl. 2% indexatie |  | {totaal_20jaar} |  |
| Totale kost instandhoudingsscenario over 20 jaar |  | {eindtotaal_kosten} |  |
| Gemiddelde kost per appartement over 20 jaar |  | {kosten_per_appartement} |  |
| Verwachte energiebesparing |  | {totaalVerschil} kWh/jaar |  |
| Indicatieve waarde verhoging door maatregelen |  | {totaal_impact} |  |

### ONDERHOUD EN VERPLICHTE KEURINGEN

Het onderhoudsplan is opgebouwd volgens een frequentielogica: jaarlijks, tweejaarlijks, driejaarlijks, vijfjaarlijks, tienjaarlijks en vijftienjaarlijks. Daarnaast worden de wettelijk verplichte keuringen afzonderlijk opgevolgd. De onderhoudslijnen zijn bedoeld om de technische toestand van het gebouw te bewaken, vroegtijdige schade te detecteren en de levensduur van bouwdelen en installaties te verlengen.

Voor Residentie {naam} is rekening gehouden met een kustgebonden verouderingsklimaat. Zoutbelasting, wind, slagregen en hogere vochtbelasting zorgen ervoor dat gevels, balkons, dakranden, voegwerken en metalen onderdelen sneller degraderen dan bij een vergelijkbaar gebouw in een minder agressieve omgeving. Dit wordt vertaald in een relatief strikt onderhoudsritme voor daken, gevels, waterafvoeren, balustrades en technische installaties.

| Frequentie | Belangrijkste posten | Startkost incl. btw | Indicatieve 20jaarskost incl. 2% indexatie |
| --- | --- | --- | --- |
| {#onderhoud}{frequentieo} | {posteno} | {startkosto} | {tweedertigkosto}{/onderhoud} |

De onderhoudskosten worden in de tijdslijn jaarlijks geïndexeerd met 2%. De bedragen zijn incl. btw en omvatten enkel de onderhouds- en keuringslogica; eenmalige renovatie- of herstelmaatregelen zijn afzonderlijk opgenomen onder 3.2.2.

### INSTANDHOUDINGSMAATREGELEN

Onderstaande maatregelen vormen de noodzakelijke eenmalige ingrepen die voortvloeien uit de conditiestaat, de resterende technische levensduur en de wettelijke of veiligheidsgerelateerde verplichtingen. Per maatregel worden de aanleiding, de uit te voeren werken, de prioriteit, de invloed op onderhoud, de invloed op het energielabel en de indicatieve vastgoedimpact weergegeven.

| Code | Maatregel | Prioriteit | Raming incl. btw | Meerwaarde-factor | Indicatieve vastgoedimpact |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#maatregelen}{codem} | {maatregelm} | {prioriteitm} | {ramingm} | {factorm} | {impactm}{/maatregelen} |

AFBEELDING EENMALIGE INSTANDHOUDINGSMAATREGELEN, INDICATIEVE KOSTENVERDELING

Figuur: indicatieve kostverdeling van de eenmalige instandhoudingsmaatregelen.

{#maatregelen}

{codem}. {maatregelm}

Aanleiding: {aanleidingm}

Uit te voeren werken: {werkenm}

Invloed: {invloedm}

{/maatregelen}

| Maatregel | Bouwkundige/technische scope | Raming incl. btw |
| --- | --- | --- |

### ENERGIE- EN BESPARINGSANALYSE

De energie- en besparingsanalyse vergelijkt de nulmeting met het instandhoudingsscenario. Aangezien dit scenario gericht is op behoud en wettelijke conformiteit, worden geen ingrijpende energetische maatregelen voorzien. De gebouwschil blijft energetisch grotendeels ongewijzigd, waardoor de impact op het EPC-label van de privatieve kavels beperkt tot nihil is.

De warmteverliesanalyse wordt daarom vooral gebruikt als referentie voor de latere vergelijking met het duurzaam renovatiescenario. De grootste warmteverliesposten blijven gevels, ramen en installatiegebonden verliezen.

| Verliespost | 0-meting kWh/jaar | Instandhouding kWh/jaar | Verschil |
| --- | --- | --- | --- |
| {#verliesposten}{post} | {meting0} | {metingInst} | {verschil}{/verliesposten} |
| Totaal | {totaalMeting0} | {totaalMetingInst} | {totaalVerschil} |

AFBEELDING WARMTE- EN ENERGIEVERLIEZEN NULMETING EN INSTANDHOUDINGSSCENARIO

Figuur: warmte- en energieverliezen in de nulmeting en in het instandhoudingsscenario.

### FINANCIËLE ANALYSE

De financiële analyse brengt de kosten van het instandhoudingsscenario samen met de verwachte impact op de vastgoedwaarde. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen onderhoudslasten, die nodig zijn om het gebouw functioneel te behouden, en eenmalige instandhoudingsmaatregelen, die rechtstreeks voortvloeien uit vastgestelde gebreken, wettelijke verplichtingen of veiligheidsrisico’s.

Voor de simulatie wordt uitgegaan van een huidige indicatieve vastgoedwaarde van {afgerond_miljoen} miljoen voor de volledige residentie, gebaseerd op {aantal_appartementen} appartementen met een representatieve gemiddelde waarde van circa {per_appartement_afgerond} per appartement. De toekomstige waardeontwikkeling wordt modelmatig geraamd op basis van een marktindexatie van 2% per jaar, gecorrigeerd met een verouderingsfactor. In het instandhoudingsscenario wordt de verouderingsfactor beperkt en wordt een gedeeltelijke meerwaarde toegevoegd op basis van de aard van de uitgevoerde maatregelen.

| Renovatiemaatregel | Meerwaarde-factor | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| {#renovatiemaatregel}{maatregel} | {factor}% | {toelichting}{/renovatiemaatregel} |
| Parameter |  | Waarde |
| Totale kost eenmalige instandhoudingsmaatregelen |  | {totaal_ramingen} |
| Totale kost onderhoud en keuringen 2026-2045 |  | {totaal_20jaar} |
| Totale kost instandhoudingsscenario 2026-2045 |  | {eindtotaal_kosten} |
| Gemiddelde kost per appartement over 20 jaar |  | {kosten_per_appartement} |
| Indicatieve vastgoedwaarde 2026 |  | {tot_vastgoedwaarde} |
| Vastgoedwaarde in 2045 zonder bijkomende ingrepen |  | € |
| Vastgoedwaarde in 2045 bij instandhoudingsscenario |  | € |
| Meerwaarde scenario t.o.v. geen bijkomende ingrepen in 2045 |  | € |
| Meerwaarde scenario t.o.v. geen bijkomende ingrepen in 2045 |  | % |

AFBEELDING GEPROJECTEERDE VASTGOEDWAARDE MET EN ZONDER INSTANDHOUDINGSSCENARIO

Figuur: indicatieve vastgoedwaardeontwikkeling met en zonder instandhoudingsscenario.

### OVERZICHT INSTANDHOUDINGSSCENARIO EN TIJDSLIJN

Onderstaande tijdslijn bundelt de periodieke onderhouds- en keuringskosten en de eenmalige instandhoudingsmaatregelen per vijfjarige periode. Dit overzicht is bedoeld als communicatie-instrument voor de Raad van Mede-eigendom en de Algemene Vergadering. Het laat toe om tijdig reserveringen te plannen en prioritaire beslissingen gefaseerd voor te bereiden.

| Periode | Onderhoud en keuringen | Eenmalige maatregelen | Totaal per periode |
| --- | --- | --- | --- |
| {#periodes}{periode} | {onderhoud_en_keuringen}{/periodes} | € | € |
| Totaal 2026-2050 | {totaal_20jaar} | {totaal_ramingen} | {eindtotaal_kosten} |

| Periode | Belangrijkste acties |
| --- | --- |

## DUURZAME RENOVATIESCENARIO

Het duurzaam renovatiescenario vertrekt van hetzelfde uitgangspunt als het instandhoudingsscenario: de bestaande gebreken, de resterende technische levensduur van de bouwdelen en de wettelijke verplichtingen worden systematisch vertaald naar noodzakelijke maatregelen. In tegenstelling tot het instandhoudingsscenario wordt elke ingreep hier aangegrepen om tegelijk de energieprestatie, het comfort, de woonkwaliteit en de toekomstbestendigheid van het gebouw te verbeteren.

De opbouw volgt het VEKA-kader: een duurzaam scenario met acties op korte, middellange en lange termijn, gekoppeld aan kosten, energieimpact, TCO en begeleiding van de VME.

| Termijn | Periode | Hoofddoel |
| --- | --- | --- |
| Korte termijn |  |  |
| Middellange termijn |  |  |
| Lange termijn |  |  |

### UITGANGSPUNTEN EN ONTWERPPRINCIPES

De maatregelen worden geordend volgens een no-regret-aanpak en de Trias Energetica. Eerst wordt de warmtevraag beperkt via de gebouwschil, daarna wordt de resterende vraag efficiënt verdeeld en pas vervolgens wordt de opwekking verduurzaamd.

- Eerst beperken van de energievraag: dakisolatie, gevelisolatie, performant schrijnwerk, luchtdichting en vloerisolatie.

- Daarna verbeteren van comfort en binnenklimaat: gecontroleerde ventilatie, zomercomfort, akoestische verbetering en beperking van koudeval.

- Vervolgens verduurzamen van technieken: PV-productie, elektrische voorbereidingen, laadpaalinfrastructuur en een traject richting fossielvrije warmteopwekking.

- Altijd combineren met noodzakelijke onderhouds- en veiligheidswerken: betonherstel, balkonwaterdichting, balustrades, brandveiligheid, elektrische conformiteit en valbeveiliging.

- Beslissingen faseren zodat de VME financieel kan plannen, maar vermijden dat werken dubbel moeten worden uitgevoerd.

### ONDERHOUD BINNEN HET DUURZAAM SCENARIO

De onderhouds- en keuringsmaatregelen uit het instandhoudingsscenario blijven noodzakelijk. In het duurzaam renovatiescenario worden hier bijkomende onderhoudsposten aan toegevoegd die voortvloeien uit de nieuwe technieken en de energetische renovatie. Deze bijkomende posten zijn beperkt in verhouding tot de investeringskost, maar zijn essentieel om de prestaties op lange termijn te borgen.

| Onderdeel | Onderhoud/keuring | Frequentie/indicatie |
| --- | --- | --- |
| {#onderhoudsposten}{onderdeel} | {onderhoudkeuring} | {frequentie}{/onderhoudsposten} |

### ENERGETISCHE RENOVATIEMAATREGELEN

De onderstaande maatregelen vormen het geïntegreerde pakket voor Residentie {naam}. Een deel is gemeenschappelijk en moet door de VME worden beslist; een deel is privatief en vereist afstemming met de individuele eigenaars. De effecten op EPC en vastgoedwaarde zijn indicatief en moeten in de uitvoeringsfase verder worden onderbouwd via EPC-simulaties en marktconforme offertes.

| Maatregel | Startjaar | Kost incl. btw | Impact | Prioriteit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {#remaatregelen}{naam} | {jaar} | {kosten} | {impact} | {prioriteit}{/remaatregelen} |

{#enmaatregel}

#### {titel}

Aan te pakken gebreken/ doelstelling:

{doelstelling}

Uit te voeren werken en kostenraming:

| Post | Hoeveelheid | Eenheid | Eenheidsprijs | Totaal incl. btw |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {#posten}{post} | {aantal} | {eenheid} | {eenheidsprijs} | {totaal}{/posten} |
| Totaal {titel} |  |  |  | {totalsectie} |

Prioriteit: {prioriteit}

Invloed op onderhoud: {invlonderhoud}

Invloed op energielabel en energiescore: {invlenergiescore}

Invloed op vastgoedwaarde: {invlvastgoedwaarde}

{/enmaatregel}

#### INDICATIEVE PRIVATIEVE MAATREGELEN

| Maatregel | Drager | Startjaar | Kost incl. btw | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {#prmaatregel}{maatregel} | {drager} | {start} | {kosten} | {toelichting}{/prmaatregel} |

### ENERGIE- EN BESPARINGSANALYSE

De energie- en besparingsanalyse simuleert het effect van het duurzaam renovatiescenario op drie niveaus: de gemeenschappelijke gebouwschil, de privatieve EPC-score en de totale warmteverliesberekening. De resultaten zijn indicatief en moeten in uitvoeringsfase worden gevalideerd via EPC-software, productfiches, meetstaat en offertes.

| Element | 0-meting | Doelstelling 2050 | Maatregel | Simulatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Daken |  | U ≤ 0,24 W/m²K |  |  |
| Gevels |  | U ≤ 0,24 W/m²K |  |  |
| Ramen gemeenschappelijk |  | U ≤ 1,50 W/m²K |  |  |
| Vloeren |  | U ≤ 0,24 W/m²K |  |  |
| Verlichting |  | Energiezuinig |  |  |
| Hernieuwbare energie |  | Maximaal benutten |  |  |

Tabel: simulatie EPC gemeenschappelijke delen na duurzaam scenario.

| Parameter | 0-meting | Instandhouding | Duurzaam scenario |
| --- | --- | --- | --- |
| Gemiddelde privatieve EPC-score |  |  | 78 kWh/m² jaar |
| Gemiddeld energielabel |  |  | A |
| Laagste simulatiescore |  |  | 55 |
| Hoogste simulatiescore |  |  | 98 |
| Kavels met renovatieplicht bij overdracht |  |  | 0 |
| Kavels conform toekomstige verhuurnorm 2035 label C |  |  | 5/5 |

Tabel: indicatieve simulatie privatieve EPC-attesten.

AFBEELDING WARMTEVERLIEZEN PER SCENARIO

Figuur: vergelijking warmteverliezen 0-meting, instandhouding en duurzaam renovatiescenario.

| Verliespost | 0-meting | Instandhouding | Duurzaam renovatiescenario |
| --- | --- | --- | --- |
| {#verliesposten}{post} | {meting0} | {metingInst} | {metingDuur}{/verliesposten} |
| Totaal | {totaalMeting0} | {totaalMetingInst} | {totaalMetingDuur} |

Tabel: warmteverliesberekening per scenario in kWh/jaar.

AFBEELDING JAARLIJKS ENERGETISCH EFFECT DUURZAAM RENOVATIESCENARIO

Figuur: jaarlijks energetisch effect van reductie warmtevraag en PV-productie.

| Reductie warmteverliezen t.o.v. 0-meting | kWh/jaar |
| --- | --- |
| Indicatieve financiële energiebesparing | € /jaar |
| PV-productie gemeenschappelijke delen | kWh/jaar |
| Indicatief financieel effect PV | € /jaar |
| Totaal indicatief jaarlijks financieel effect | € /jaar |
| Indicatieve CO2-reductie | ton CO2/jaar |

Tabel: samenvatting energie- en besparingsanalyse duurzaam scenario.

### FINANCIËLE ANALYSE EN TCO

De financiële analyse brengt de investering, de onderhoudskosten, de energiebesparing en de indicatieve vastgoedmeerwaarde samen. De analyse is opgevat als total cost of ownership-benadering: niet enkel de initiële investeringskost, maar ook onderhoud, restwaarde, energie-effect en waardeontwikkeling worden beschouwd.

AFBEELDING TOTAALKOST PER SCENARIO

Figuur: kostopbouw 2026-2050 per scenario.

| VME-investeringen duurzaam scenario | € |
| --- | --- |
| Onderhoud en keuringen 2026-2050 | € |
| Totale VME-kost duurzaam scenario | € |
| Gemiddelde VME-kost per appartement over 20 jaar | € |
| Indicatieve privatieve investeringen totaal | € |
| Gemiddelde privatieve investering per appartement | € |
| Gecombineerde kost VME + privatief | € |
| Indicatief jaarlijks financieel energie-effect | € /jaar |

Tabel: samenvatting TCO duurzaam renovatiescenario.

AFBEELDING GEPROJECTEERDE VASTGOEDWAARDE VME

Figuur: geprojecteerde vastgoedwaarde van Residentie {naam} per scenario.

| Indicatieve vastgoedwaarde 2026 | € |
| --- | --- |
| Waarde 2045 zonder bijkomende ingrepen | € |
| Waarde 2045 bij instandhoudingsscenario | € |
| Waarde 2045 bij duurzaam renovatiescenario | € |
| Meerwaarde duurzaam scenario t.o.v. geen ingrepen in 2045 | € |
| Meerwaarde duurzaam scenario t.o.v. instandhouding in 2045 | € |
| Waarde 2050 bij duurzaam renovatiescenario | € |

Tabel: indicatieve vastgoedwaarde in het duurzaam renovatiescenario.

### OVERZICHT DUURZAAM RENOVATIESCENARIO 2026-2050

Onderstaande tijdslijn bundelt de belangrijkste VME-investeringen per jaar. De gefaseerde aanpak vermijdt dat de VME onmiddellijk alle maatregelen moet uitvoeren, maar zorgt er wel voor dat werken logisch worden gecombineerd en dat dubbele kosten worden vermeden.

AFBEELDING GEFASEERDE VME-INVESTERINGEN DUURZAAM RENOVATIESCHEMA

Figuur: indicatieve timing van de VME-investeringen in het duurzaam renovatiescenario.

| Periode | Maatregelen | Indicatieve kost | Doel |
| --- | --- | --- | --- |

## VERGELIJKING SCENARIO’S

De scenariovergelijking zet het instandhoudingsscenario en het duurzaam renovatiescenario naast elkaar. Er wordt geen rekening gehouden met premies, subsidies of financieringsvormen, aangezien deze doorheen de looptijd van het renovatiemasterplan kunnen wijzigen. De vergelijking gebeurt op basis van technische scope, energie-impact, investeringskost, vastgoedwaarde, woonkwaliteit en toekomstbestendigheid.

| Aspect | Instandhoudingsscenario | Duurzaam renovatiescenario |
| --- | --- | --- |
| Scope |  |  |
| Totale VME-kost 2026-2050 | {eindtotaal_kosten} |  |
| Aanvullende privatieve kost |  |  |
| Warmteverlies na uitvoering |  |  |
| Indicatieve energiebesparing |  |  |
| Gemiddelde EPC-score privatief |  |  |
| Gemiddeld energielabel |  |  |
| Vastgoedwaarde 2045 |  |  |
| Meerwaarde t.o.v. geen ingrepen 2045 |  |  |
| Risico regelgeving 2030-2050 |  |  |
| Comfort en woonkwaliteit |  |  |

Tabel: vergelijking instandhoudingsscenario en duurzaam renovatiescenario.

| Beoordelingscriterium | Instandhouding | Duurzaam | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- |
| Veiligheid/wettelijke conformiteit |  |  |  |
| Energieprestatie |  |  |  |
| Financierbaarheid korte termijn |  |  |  |
| TCO lange termijn |  |  |  |
| Vastgoedwaarde |  |  |  |
| Toekomstige verhuur/verkoopbaarheid |  |  |  |
| Bewonershinder |  |  |  |

Tabel: kwalitatieve beslissingsmatrix voor de VME.

### INTERPRETATIE VAN DE VERGELIJKING

# CONCLUSIE

## MEERWAARDE INSTANDHOUDINGSSCENARIO

TEKST

## MEERWAARDE DUURZAAM RENOVATIESCENARIO

TEKST

| Aanbevolen strategische richting | Gefaseerd duurzaam renovatiescenario met praktische scenario-3uitwerking |
| --- | --- |
| Prioritair uit te voeren, ongeacht scenario | Brandveiligheid, dakwaterdichting/valbeveiliging, balkonveiligheid en elektrische conformiteit |
| Belangrijkste energetische hefboom | Gevelisolatie + performant schrijnwerk + dakisolatie |
| Belangrijkste comforthefboom | Ventilatie, luchtdichting, koudebrugbeperking en zomercomfort |
| Belangrijkste procesrisico | Financiering, privatieve afstemming en fasering van grote werken |

Tabel: kernbesluiten voor Residentie {naam}.

## ZEKER UIT TE VOEREN WERKEN

Onafhankelijk van de uiteindelijke keuze van de VME worden volgende werken als noodzakelijk of prioritair beschouwd:

- OPSOMMING

## PRAKTISCH AANBEVOLEN SCENARIO 3

TEKST

## VERVOLGSTAPPEN VOOR VME

Voor de verdere uitwerking wordt volgende procesaanpak aanbevolen:

- Bespreking in raad van mede-eigendom/ werkgroep: Prioriteiten, budgettaire draagkracht en gewenste fasering bepalen.

- Validatie door syndicus en algemene vergadering: Scenario 3 principieel goedkeuren en mandaat geven voor verdere studie.

- Technische voorstudie per bouwdeel: Detailopmeting, destructief onderzoek waar nodig, asbest, stabiliteit, EPB/EPC-simulatie en technische fiches.

- Opmaak lastenboek en meetstaat: Eenduidige aanbestedingsdocumenten opstellen zodat offertes vergelijkbaar zijn. Studiebureau ABG kan met haar ruime ervaring de VME hierin bijstaan.

- Prijsaanvraag en gunningsadvies: Offertes analyseren op prijs, volledigheid, uitvoeringswijze, planning en garanties.

- Werfopvolging en oplevering: Technische controle van uitvoering, planning, vorderingsstaten, veiligheidsaspecten en opleverpunten.

- Nazorg en monitoring: Opvolging energieverbruik, PV-productie, comfortklachten en onderhoudsplan actualiseren.

Deze hoofdstukken vormen een uitgewerkt voorbeelddossier voor Residentie {naam}. Bij effectieve gunning worden alle bedragen, hoeveelheden, EPC-effecten, juridische randvoorwaarden en uitvoeringsdetails projectspecifiek geverifieerd en afgestemd.

# BIJLAGEN